**我与云指用户故事页面设计需求**

1. 共4个页面+1个弹框

其中一个活动专题页，3个二级页面

1. 设计需求：简洁大方，偏温情风格（整个页面的板块及架构请按照我提供的规划图片做）
2. 完成时间点如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **事项** | **完成时间** |
| 设计 | 1月4日 |
| 前端 | 1月6日 |
| 程序 | 1月10日 |
| 测试 | 1月11日 |
| 上线 | 1月12日 |